2023年长江经济带生态环境警示片涉及编号5问题整改完成情况

| 涉及问题 | 丽水市莲都区金美建材有限公司未经审批非法生产，露天堆放大量建筑垃圾和装修垃圾，无任何污染防治措施. |
| --- | --- |
| 整改目标 | 紧盯源头、大力排查，切实加强对建筑垃圾处置场所的日常监管，依法严查违规生产、不规范设置、安全环保管理不到位等突出问题，确保建筑垃圾处置场所设置规范、管理到位。 |
| 整改时限 | 2024年5月底前 |
| 整改措施 | 1.责令金美建材有限公司停止生产，拆除生产用电，并对露天堆放的建筑垃圾和装修垃圾落实抑尘措施；完成非法加工场地建筑垃圾和装修垃圾的清运及设备拆除工作。 2.以警示片披露问题为突破口，开展建筑垃圾和装修垃圾非法处置专项整治联合行动，全面排查整治同类问题，依法严查非法加工、环保管理不到位等突出问题，建立上下联动、部门联动、区域联动的工作机制，营造干净、整洁、安全、文明的城市环境。 3.建立长效机制，制定出台《莲都区建筑垃圾治理工作领导小组》、《莲都区装修垃圾管理工作实施方案》，明确责任分工，加强源头管控和社会治理；制定《莲都区区直有关单位生态环境保护工作职责清单》和《莲都区生态环境问题整改情况“回头看” 机制》，推动形成权责明晰、协同高效、齐抓共管的大环保格局，进一步巩固生态环境问题整改成效。 |
| 整改完成情况 | 1.已责令企业停止生产，并对露天堆放的建筑垃圾和装修垃圾落实抑尘措施。已完成现场清运和加工设备拆除。已开展整改销号核查并进行公示。 2.已开展建筑垃圾和装修垃圾非法处置专项整治联合行动，全面排查整治同类问题，依法严查非法加工、环保管理不到位等突出问题。针对排查发现的丽水市万众建材有限公司、莲都区智诚水泥砖厂环境污染问题，已督导完成整改销号工作。 3.已建立长效机制，制定出台《莲都区建筑垃圾治理工作领导小组》、《莲都区装修垃圾管理工作实施方案》，明确责任分工，加强源头管控和社会治理；制定《莲都区区直有关单位生态环境保护工作职责清单》和《莲都区生态环境问题整改情况“回头看”机制》。 4.2024年7月10日，中央生态环境保护督察丽水市整改工作协调小组组织市生态环境局、市发改委、市建设局等部门，对照整改方案明确的整改目标、完成时限、整改措施，采取现场核查和资料审查相结合的方式，开展现场验收。一致通过验收并在《2023年长江经济带生态环境警示片披露丽水莲都区问题整改验收表》上确认签字。 |